附件

广州市公共交通集团有限公司

大数据共享与管理平台项目监理采购项目

公开比选文件

比  选  人:广州市公共交通集团有限公司

日      期：    2019年9月29日

目 录

第一章	比选公告	1

第二章	报价须知	3

第三章	报价文件格式	21

第四章	合同协议条款	28

第五章	评审附表	42

- 比选公告

根据《中华人民共和国比选报价法》等有关法律、法规和规章的规定，现对广州市公共交通集团有限公司大数据共享与管理平台项目监理采购项目进行公开比选，诚邀合格的报价人参加报价。

一、项目基本概况

根据广州市公共交通集团《信息化三年行动计划（2018-2020年）》（穗公交集﹝2018﹞225号）的规划与安排，大数据共享和管理平台是集团2019年重点建设项目。大数据共享和管理平台将构建广州市公共交通集团数据标准规范、数据资源目录、数据资源共享、基础应用服务等核心体系，实现广州市公共交通集团结构化数据的对内采集、管理、共享、分析应用，对外输出和运营管理等。

二、时间要求

根据甲方需要，及时提供监理意见和建议，督促大数据共享与管理平台项目建设单位按质按期完成项目建设。项目监理工期自公交集团大数据共享与管理平台开始建设起，至平台建设验收完成止。

四、报价人资质要求

1.中华人民共和国的独立法人资格。

2.具有监理专业资质。

3.本项目不接受联合体报价。

五、比选文件获取

凡有意参加本次报价者，请在本公告下载附件的比选文件。

六、报价文件递交时间、地点

报价文件递交的时间为2019年10月12日 9时至16 时 ，报价文件必须在上述时间前递交至：越秀区东园横路60号公交集团有限公司205办公室（联系人：林先生；电话：020-83525931）。

七、联系方式

比选单位：广州市公共交通集团有限公司

地    址：越秀区东园横路60号205室

电    话：（020）83525931                传    真：

邮政编码：

联 系 人：林先生

比选人：广州市公共交通集团有限公司

日  期：2019年9月29日

- 报价须知

- 比选单位

广州市公共交通集团有限公司

- 比选方式

公开比选

- 资金来源

企业自筹

- 报价单位资格要求

- 具有中华人民共和国的独立法人资格；

- 具有监理专业资质；

- 本项目不接受联合体报价。

- 项目概况

为广州市公共交通集团有限公司大数据共享与管理平台项目提供监理服务。大数据共享和管理平台是集团2019年重点建设项目。大数据共享和管理平台将构建广州市公共交通集团数据标准规范、数据资源目录、数据资源共享、基础应用服务等核心体系，实现广州市公共交通集团结构化数据的对内采集、管理、共享、分析应用，对外输出和运营管理等。

大数据共享与管理平台共包括数据资源梳理、标准规范制定、数据资源库建设、数据采集及数据管理、数据共享建设、整理公交集团部室业务流程及数据需求、平台监控等部分。

- 项目监理工作范围

（一）总体要求

投标人的监理方案需涵盖从施工到工程竣工验收全过程，包括建设内容、监理要求、监理内容、质量管理方式、组织实施、进度安排、培训与售后服务、工程分阶段验收和竣工验收等。监理方案应明确监理的各项运行，包括监理人员的相关资料、职能分配及工作流程，各项监理工作的相关负责人等，并认真履行全过程监理职责。

在项目进入实施阶段后，监理方应建立良好的协调和沟通机制，以及必要的工作制度，加强建设单位与承建单位之间的多方沟通，使承建单位能够更全面、准确的了解建设单位的实际需求。同时，监理方应让建设单位及时了解项目的进展情况，建立与建设单位、承建单位之间的良好合作协调机制，形成合力，高质高效完成项目建设。

项目建设的全过程需有一套明确、合理、可行的标准、规程和检验方式，以及相应的监管办法。监理方需提供监理本工程所需的监理工具。

监理方应保证项目的关键技术指标在项目实施过程中处于受控状态，及早预测可能影响实施计划的各种因素，及时预防和纠正可能影响系统功能和性能所出现的问题,确保项目保质、按期和在合理的资金预算范围内进行实施建设。

监理方应对工程质量水平进行综合评定。提交建设单位所需要的工程质量技术文档，包括监理日报、周报、月报、测试文档、测试报告和竣工报告等。

（二）监理范围

根据本项目招标文件及委托监理合同中明确规定委托的监理工作范围，在广州市公共交通集团有限公司授权的范围内，对广州市公共交通集团有限公司大数据共享与管理项目进行设计、实施、验收工程监理，监理过程严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量和投资进行有效的控制和管理、督促、检查承建单位落实安全、质量保证措施，做好组织协调工作，为广州市公共交通集团有限公司提供技术、经济和法律等方面的咨询服务，协助实现预定的合理建设目标：

1．硬件设备及系统集成监理

本监理项目包括为硬件安装和系统集成提供监理服务，具体的监理工作包括：

- 对所有设备从订货到验收的全过程进行监督；

- 对本项目硬件设备进行到货验收、安装调试和系统集成的监理、运行监测、验收测试。

- 对硬件设备安装调试计划及集成方案进行审核；

- 对设备及系统软件的安装调试进行全过程监督；

- 对系统集成结果进行验收监理。

- 系统集成方案的审核和确认；

- 审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设单位进行选型；

- 对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

- 对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

- 对系统集成进行总体验收。

2.软件开发监理

要求监理方对整个大数据共享与管理平台体系软件开发的全过程提供以下的监理服务。

- 审核项目开发方案中的主要功能是否符合用户需求，软件系统架构能否优化；

- 协助建设单位组织审核实施方案技术上是否可行，是否与项目建设合同相符，是否符合相关的法律、法规和标准；

- 对软件开发包括需求调研与分析、系统设计、开发实现、系统部署、测试、试运行、验收和质保期等阶段进行监督管理。

- 对项目实施计划、实施方案、软件需求说明书及系统设计方案提供咨询设计和审核意见、对各项目实施进度和质量控制提出可行方案。

- 对承建单位内部测试方案、测试工作的督促检查;测试用例的编写及检查;并组织三方共同进行功能测试及性能测试。

- 审核系统整合方案，提出技术改进意见等。

3.技术培训监理

工程项目投入使用前，监理方将协助建设单位督促承建单位完成向本项目涉及的使用人员提供相应的操作培训，确保系统正确使用，监理方提供的监理服务和要求如下：

- 督促承建单位确定培训的类型、水平以及需要培训人员的类别。制订实施进度安排、资源需求和培训需求的培训计划，并形成文档、提交建设单位。

- 监督承建单位按照计划的要求开展培训阶段的活动。

- 对培训进行记录并保存，并将有关文档提交建设单位。

- 评价培训效果,形成监理意见，并提交建设单位。

- 收集整理培训中提出的用户需求变更以及培训变更等事宜。

4.其它相关的监理内容

- 进行工程实施过程监理，执行阶段性质量控制措施，并做监理日志；

- 发起召开项目实施会议，编写会议纪要，并发送相关各方签收确认；

- 及时处理承建单位提交的工程关键环节实施申请；

- 审核承建单位提交的工程阶段性报告；

- 处理工程变更申请，促使工程变更合理、受控；

- 组织对承建单位提供的主要设备、产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录；

- 对项目进度进行把控，促使项目在合同工期内完工；

- 对项目资金使用情况进行监控，严格把控项目变更成本；

- 按照既定程序处理工程中出现的质量事故；

- 建立项目沟通和协调机制，积极促进各方协作，推动项目的实施进展；

- 做好项目过程的合同管理工作；

- 做好项目过程的信息管理和协调工作。

（三）各阶段监理工作要求

1.需求分析阶段的监理

需求分析阶段监理工作的总体要求为：

- 督促承建单位实施制定详细的需求调研、需求分析计划并提交建设单位。

- 监督承建单位按照计划开展系统需求分析活动。

- 协助建设单位及承建单位定义并分析系统建设目标，包括定义并分析业务流程再造、业务持续改进、信息资源规划及业务指标评价体系。

- 对系统需求规格说明书编制及其变更的监理参照文档管理监理和配置管理监理过程。

- 协助建设单位通过评审、确认、联合评审等方式评价系统需求。

- 监督承建单位解决系统需求分析中发现的问题和不合格项，并形成监理意见、提交建设单位。

2．设计阶段的监理

监理方应监督承建单位使用合理、先进的方法和工具去实施一系列软件设计工程任务，以便建立和维护软件的设计阶段产品。

- 协助建设单位审查承建单位的项目计划，确保项目计划的合理性、可行性，并满足服务合同要求。

- 协助建设单位评审承建单位的项目的总体设计方案、概要设计、详细设计、数据库设计等主要设计文档，促使总体设计方案满足项目的系统需求和有关的法规、标准，并符合服务合同要求，确保需求合理、有效、完整、准确。

- 检查系统结构设计书包，并形成监理意见、提交建设单位。

3．准备阶段的监理

  - 审核承建单位制定的《项目开发实施计划》；

  - 编制监理规划和监理实施细则；

  - 确定项目各方的组织结构、人员分工与职责，同时明确项目各项控制、管理和协调的机制；

  - 协助建设单位进行项目前期工作的准备，包括现场工作环境和调研的准备。

  - 督促建设单位和承建单位适时对项目计划及有关附属计划进行评审，并及时取得各方对项目计划的书面批准和承诺。

4.实施阶段的监理

本阶段主要进行设备安装、软件编码、单元测试、集成测试等工作内容。监理方须控制设备安装、软件编码及项目测试的工程进度，监督设备安装、软件编码及单元测试的质量，使得项目实施阶段的工作能可靠、高效的实现设计的目标，同时符合施工过程规范的要求。此阶段监理的主要任务包括：

  - 督促承建单位制订设备安装、软件编码、接入、集成测试的实施计划，确保测试方法完整、有效。

  - 监督承建单位按照计划的要求开展设备安装、软件编码活动。

  - 监督承建单位按照测试需求和进度安排进行测试。

  - 验证软件功能、性能、文档等与设计文档的一致性。

5．初验阶段的监理

本阶段监理方须检查合同履行情况、系统建设期间产生的文件和技术文档是否完善，是否达到初步验收的要求。如果达到初步验收要求，审核初步验收测试方案，并细化成验收实施方案，报建设单位批准。监理方参与验收，听取各方的工作报告，审阅工程档案资料并实地查验信息系统运行情况，并对信息系统设计、实施和设备质量等方面做出全面的评价和测试。

（1）系统初验的监理必须做到：

A.监理方需对承建单位的初验申请进行审查。初验条件应符合合同规定的初验条件，还应包括如下内容：

a) 软件实施工作已经结束；

b) 合同规定的各类文档齐全；

c) 软件产品已置于配置管理之下；

B.监理方需审查承建单位提交的验收方案的符合性（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收流程、验收环境等）及可行性。

C．监理方需对承建单位提交的文档进行审核，并形成文档。

（2）监理方需协助建设单位通过测试软件产品在目标环境的选定区域中的适用性，以确认软件产品满足它的预期用途，评价时应参考业务指标评价体系并应考虑下列准则。评价结果应形成文档并提交建设单位。

A.与合同的一致性；

B.与系统需求的一致性；

C.与预期结果的符合程度，包括但不仅限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合程度；

D. 与业务需求的符合程度；

E. 运作和维护的可行性。

F.监理方需监督承建单位解决系统初验中发现的问题和不合格项，并形成监理意见。

6．试运行阶段的监理

系统在开发和测试完成后首先需要经过一段时间的试运行。系统试运行实际是测试的延续，检查系统的稳定性、适用性等。监理方在这个阶段的主要工作有：

- 督促承建单位制订详细的系统试运行计划。

- 协助承建单位和建设单位按照计划实施试运行活动。

- 监督承建单位配合建设单位在试运行过程中进行的用户测试，测试结果应形成文档。

- 监督承建单位解决系统试运行中发现的问题和不合格项，形成监理意见，提交建设单位。

- 对于一些重复出现的问题，督促承建单位及时解决。

7．终验阶段的监理

验收由建设单位、监理单位和承建单位三方共同成立项目测试组，对项目建设内容和项目建设质量进行评估，项目验收由专家组负责。

验收项目包括按照招标文件、承建单位投标文件和项目建设合同中所标明的建设内容，及相关的技术文档、培训教材、国家、地方和行业相关标准规范等。

在项目验收时，监理应遵循下列标准：

  - 满足项目招标文件、承建单位投标文件和项目建设合同中列举的全部要求；

  - 实现项目招标文件、承建单位投标文件和项目建设合同中列举的全部功能；

  - 达到项目招标文件、承建单位投标文件和项目建设合同中列举的全部指标。

具体的验收工作包括以下：

（1）监理方需要求承建单位按合同中的规定提供评价、评审、审核、测试和解决问题的报告，并审核是否达到合同规定的验收条件，验收条件还应包括如下内容：

A.满足初验的条件；

B. 初验合格；

C. 试运行正常并且出现的问题已经得到解决；

（2）监理方需协助建设单位根据已确定的验收策略和准则准备验收，包括准备测试用例、测试数据、测试规程和测试环境。

（3）监理方需协助建设单位对可交付软件产品或服务进行验收评审和验收测试，并形成文档。

（4）监理方需协助建设单位验收系统，评价时应参考业务指标评价体系并应考虑下列准则。评价结果应形成监理意见，并提交建设单位。

A.与合同的一致性；

B. 与系统需求的一致性；

C. 与业务需求的符合程度；

D. 与预期结果的符合程度，包括但不仅限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合程度；

（5）监理方需监督承建单位解决系统终验中发现的问题和不合格项，并形成监理意见。

（6）监理方要求承建单位按合同中的规定提供评价、评审、审核、测试和解决问题的报告，并审核是否达到合同规定的验收条件，验收条件还应包括对照建设项目的标书和合同，审核测试验收方案的符合性及可行性。

（7）依照建设合同、标书、法律、法规和标准的要求，审核系统的测试报告，确认系统最终功能和性能是否达到了验收的要求。

（8）检查承建单位所提交的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类是否符合相关标准，是否规范化。

（9）针对系统信息化工程的特殊需求，审查培训计划和评估培训效果是否达到合同要求。

8.项目移交阶段的监理

系统验收通过便可进行系统移交，此阶段监理重点是确保文档及软件的完整、版本一致，监理方主要的工作和要求如下：

  - 督促承建单位提交交付文书，交付文书应包括设备交付清单、相关项目文档和必要的联系信息。

  - 依据合同中的有关条款协助建设单位进行项目决算及处理相关事宜。

  - 对于中途清算的项目，监理方依据合同中的有关条款，进行责任确认、损失估算、索赔方案拟定等事宜的协商，协商成功后形成项目清算报告，并监督各方签发生效。

  - 协助项目参与各方完成项目总结并提交后续系统运行的建议。

  - 完成项目监理总结，整理完成与项目有关的全部监理文档，并交付建设单位。

（四）质量控制

1、依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的广州住房公积金管理中心存量数据整理合并（监理与质量检查）采购项目技术规范书，审查、监督、控制各子项目的质量；

2、采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

3、组织软硬件工程质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

4、参与软件开发模型、开发环境的选择工作，监控软件开发过程质量；

5、监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促软件开发单位整改存在的问题；

6、参与软件开发与集成工作的测试、集成、竣工验收和交接；

7、跟踪各子项目在质保期内的运行状况，督促承建单位做好售后服务。

（五）进度控制

1、根据工程建设的要求审核承建单位的进度计划，审核项目实施进度的合理性、有效性和机动性，并对进度计划进行实时跟踪和动态监控；

2、监督检查项目进度执行情况，对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保完成项目的进度目标；

3、发现项目进度未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快进度，以使项目进度符合合同的要求；当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

4、采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定各项目建设顺序，控制项目实施进度。

（六）投资控制

投资控制贯穿于可行性研究、设计、实施、验收、投入使用以及系统运行维护等阶段，投资控制不能脱离技术管理和进度管理独立存在，相反要在成本、技术、进度三者之间做综合平衡。及时、准确的成本、进度和技术跟踪报告，是项目经费管理和成本控制的依据。

1、动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

2、审查项目进度款申报；

3、严格控制和审查需求变更，核算成本和变化量，报建设单位审批；

4、审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算；

5、通过对实施过程的监督，确保投资控制在预算之内；

6、当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（七）信息管理

本项目建设过程中，会产生大量的文档资料，包括各类设计施工文件、监理工作文件、会议记录、总结报告等，这些文件资料是进行项目管理、合同管理、项目维护、向上级汇报工作的依据，有些还涉及知识产权问题，监理单位务必做好对文档资料的管理工作，在工程各阶段产生上述关键文档均需按程序归档，需归档的文件清单、责任人和归档时间在监理业务流程必须有明确规定，主要工作包括：

1、及时向建设单位提交反映项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

2、建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3、督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、代码、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

4、审查承建单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与建设单位之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具意见；

5、采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向建设单位、承建单位、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

（八）组织协调

1、监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

2、建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（九）信息安全管理

1、督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；

2、组织信息安全事故的调查与处理；

3、建立软件开发与系统集成的信息安全管理工作目标和管理流程；

4、运用ISO27001标准，提高项目整体的信息安全水平。

（十）项目文档管理

1、督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、程序代码、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收，确保软件工程中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化。

2、监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。

（十一）项目监理测试要求

本项目建设是综合性信息系统工程，为了保障系统建设质量，本项目监理要求在完成常规的项目监理工作时，加强监理测试工作，尤其要加强开发接口软件应用系统性能监控测试。要求投标方提供完整的测试方案，并响应相应的技术指标。

为保障系统用户稳定、顺畅的使用效果，对项目涉及档案电子化整理、档案开发接口软件、档案数据整理、数据与公积金新系统对接，在系统试运行期间需要提供信息网络系统测试、信息应用系统测试、信息应用服务性能管理检测，针对系统的可用性、执行效率，运行风险进行检测。通过智能技术手段对平台的运行性能和健康状况进行实时、有效的监控，实现从用户端到后端应用、数据库的性能监控及分析，对应用整体健康状况进行可视化监控，发生故障能自动告警，并可智能分析故障的原因，并可深入到网络数据包及程序代码，找到问题根源，为提高和优化业务系统的性能提供有力技术手段，缩短故障排查和解决的时间，提高故障解决的效率。

通过系统性能监控及故障诊断工具，满足以下但不仅限于以下功能：

真实用户体验监控：实时监控和分析真实用户的可用性状态，包括应用响应时间和可用性等。

提供信息网络系统测试、信息应用系统测试、信息应用服务性能管理检测工具服务：

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻量级代理技术 | 监测工具的安装及拆卸要求能够快速实施，不能影响业务系统的正常运作； 代理技术对监测主机的资源消耗不能大于5% 监测工具运行过程中应用服务的正常使用不能造成干扰或影响； |
| 2 | 监测过程支持7X24小时不间断开展 | 为真实掌握系统的用户访问情况，要求监测工具开始运行时，信息系统所有的访问都能进行监测、记录。 |
| 3 | 代码级深度性能诊断 | 监测工具要求能够开展深度代码诊断和分析，跟踪记录每个交易的代码级上下文联系，以及对于资源的消耗。提供系统功能截图。 |
| 4 | 端到端全交付链监测 | 系统必须能够实行端到端的整体可视化监测，而不是对组成原件的孤立检测；应用服务运行过程终端调用到的相关软件服务、硬件组件，这些组件之间的交互关系都要实时将交易路径以清晰的图形化进行展示。提供系统功能截图。 |
| 5 | 应用监控测试 | 测试工具支持自动发现中间件中运行的应用，实时收集应用的性能数据，包括响应时间，单位时间的请求次数，错误数，错误率，并发执行数，超时挂起的数量。上述单位时间的最小15秒，可以汇聚为分钟、小时等单位。提供系统功能截图。 |
| 6 | 主机环境监控测试 | 提供测试工具监控主机的性能服务，包括按照主机的健康度，例如是否正常，较慢，很慢，挂起等状态，以及状态之间的变化趋势。提供系统功能截图。 |
| 7 | 分析测试 | 当应用或者交易的性能发生变化或者违背健康（变慢或者挂起等），测试工具会自动收集交易的详细执行过程信息，提供详细的分析能力，帮助监控人员理解性能问题的原因。交易过程的详细信息包括当前交易的健康状态（例如变慢还是挂起，还是性能变化超出基线），该交易的执行时长，执行时间，执行的中间件，主机，所属业务过程，进程／线程信息，请求GUID（用于追踪跨JVM的分布交易过程。提供系统功能截图。 |
| 8 | 应用拓扑图 | 测试工具需支持自动发现应用的执行拓扑图，自动发现从客户前端到后端（数据库，外部调用等）等调用关系，在拓扑图上实时显示应用组件的性能状态。便于监控人员快速发现问题以及隔离定位问题的根源。提供系统功能截图。 |
| 9 | 错误和异常监控测试 | 测试工具需支持自动收集发生错误和异常的业务交易过程的执行细节，供监控人员查看执行的错误详细信息。可以按条件搜索查看错误交易过程的列表。选择任一错误交易查看错误详细信息：开始时间，错误类型和信息，错误栈，请求URL，执行所在的中间件容器，主机。提供系统功能截图。 |

（十二）监理人员要求

本项目监理的特点是技术涉及面广，涉及到项目的各个阶段，因此要求中标人必须配备专业齐全、经验丰富的监理人员团队为本项目提供监理服务，本次监理项目实行总监理工程师负责制，并要求中标人派出1名现场总监代表及2名现场监理工程师。其中现场总监代表必须驻场。

1、现场监理工程师应具备相应专业知识和实践经验，能满足本项目监理需要，并保证专职从事本项目监理工作。

2、中标人须保证派出的本项目监理人员要与投标文件中提供的监理人员名单一致，并专职从事本项目监理工作。若需更换监理人员的，必须提前10个工作日书面报建设单位批准后方可更换，替代人员必须具有与原监理人员相当或更高的资质和能力。原则上不允许中途更换总监理工程师。

3、出现下列情况之一的，中标人必须在3个工作日内书面通知建设单位：

（1）工作人员辞职或解聘；

（2）监理工程师受取消监理工程师资格处分的；

（3）其他原因已不适合在本项目中做监理工作的。

4、建设单位有权书面要求中标人撤换任何不称职的监理人员，更换人员必须具有与原工作人员相当或更高的资质和能力。

5、在项目建设阶段，监理团队须全程在甲方指定的地点工作；

6、未经允许，中标人不得将建设单位提供的所有项目资料擅自带离现场。

- 比选范围及评分表

- 监理服务价格；

- 投标人资质；

- 投标人行业项目业绩情况；

- 投标人本地化服务能力；

- 投标人机构要求；

- 项目驻场监理能力水平

- 项目总监理工程师能力水平

- 比选控制价

本项目比选控制价： 10万 元。

- 计划工期

自公交集团大数据共享与管理平台开始建设起，至平台验收完成止。

- 报价费用承担

报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

- 现场勘察

本项目无需现场勘察

- 报价截止时间

截止时间为 2019年   月   日         时前。

- 保密

参与比选报价活动的各方均应对于比选过程中获悉的比选人的商业和技术等秘密信息负有保密义务。报价单位的报价书将由比选单位留存并对其核心信息保密，但恕不退还。

- 比选文件

- 比选文件的组成

    - 比选公告；

    - 报价须知；

    - 报价文件格式；

    - 合同条款；

    - 评审附表；

    - 其它有关资料。

报价人应认真审阅比选文件中所有的报价须知、报价文件格式等内容。如果报价人编制的报价文件，实质上不响应比选文件的要求，其报价文件将被比选人拒绝。

- 比选文件的解释

报价人在收到比选文件后，若有问题需要澄清，应于收到比选文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、传真、电报等，下同）向比选人提出，比选人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得比选文件的报价人。

- 比选文件的修改

- 报价截止日期前，比选人可能会以补充通知的方式修改比选文件。

- 补充通知将以书面形式通知，作为比选文件的组成部分，对报价人起约束作用。

- 报价文件

- 报价说明

- 报价人所填报的咨询费用以人民币计算。

- 报价金额为各项支付金额的总和，包括完成该项目的成本、利润、税金、保险、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有的费用。

- 报价人报价超过本项目的比选控制价为无效报价。

- 报价文件的编制

- 报价文件的语言文字：

报价文件及报价人与比选人之间与报价有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 报价文件应包括以下内容

- 商务文件

报价函

咨询服务费报价清单表

企业法人营业执照、税务登记证

法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书

资质证书

比选文件规定提交的其它资料

- 技术文件

咨询工作方案（包括工作范围、工作内容和成果文件大纲）

比选文件规定提交的其他资料

- 报价文件的份数和签署

- 报价人按本须知第十四条的规定，编制一份报价文件“正本”和二份“副本”，并明确标明“报价文件正本”和“报价文件副本”。报价文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

- 报价文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由法定代表人或其委托代理人签署并加盖法人单位公章和法定代表人或其委托代理人印鉴。

- 全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人指示进行的或者报价人造成的必须修正的错误。但修改处应由报价文件签字人签字证明或加盖单位印鉴，否则无效。

- 报价文件密封、装订、标志与递交

- 报价人应将报价文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在同一个外层包封中，并在内包上标明“报价文件正本”或“报价文件副本”。

- 内层和外层包封都应写明比选人名称和地址、项目名称。

- 如果内、外包封没有按上述规定密封，装订并加以标志，比选人将不承担文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的报价文件将予以拒绝，并退还给报价人。

- 报价人必须在本须知第十一条规定的报价截止时间前，将报价文件送到越秀区东园横路60号公交集团有限公司205办公室签收，凡逾期送达的报价文件将被视为无效的报价文件处理。

联系人：林先生；电话：（020）83525931

- 报价文件的修改和撤回

报价方在递交报价文件后，在报价截止时间前，可对报价文件以书面形式进行修改或撤销，修改通知须加盖公章并有法定代表人或授权代表的签字，报价截止时间后，不可修改或撤回报价文件。

- 开标

- 比选人将于 2019 年   月   日      时在越秀区东园横路60号    会议室开标。开标时，报价人应委派法定代表人或授权代表参加开标活动。如是法定代表人参加，请持本人身份证签名报到，并提交加盖公章的身份证复印件一份；如是授权代表参加，请持本人身份证签名报到，并提交《法定代表人授权书》，以及加盖公章的本人和法定代表人身份证复印件各一份。

- 开标由比选人主持，邀请纪律检查与监督部门派员参加。比选人查验报价文件（正本和副本）密封情况，确认无误后拆封正本后唱标，当众宣读报价人名称、报价价格及比选人认为合适的其他内容。

- 报价人应委派授权代理人准时出席，在开标时检查报价文件，确认开标结果，并在开标记录上签字。但报价未在开标记录上签字并不影响开标记录的有效性。

- 按十四之（五）条款撤回的报价文件不予开标。在报价截止时间之后收到的报价文件，将不予开标，原封退还给报价人。

- 评审中若出现下列情况之一，比选人有权认定报价无效或否决其报价：

（1）报价书没有密封；

（2）报价文件字迹模糊，辩认不清；

（3）报价文件没有法定代表人或没有授权委托人的有效签署；

（4）报价人“一标两投”，或有两个以上不同报价；

（5）在报价过程中，违反比选管理规定，使用不正当的手段报价及其他严重违反比选规定的情况。

- 评审

- 评审原则：公开、公平和公正为评审原则，评审工作应规范化、标准化、科学化，选择有经验、有实力、社会信誉好的单位承担本项目任务。

- 评审办法：本项目采用综合评分法进行评分，综合评分值最高的报价人为本项目成交人。

综合评分的主要内容和分值范围如下：

| 满分：100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 分值 |
| 监理服务价格 | 取报价最低价的100%作为评标基准价格；等于基准价格的投标报价定为20分，高于基准价格的评标价格则按其比例，每高于10％减2分，最低0分；如此类推，算出所有投标人的价格评分。 | 20分 |
| 投标人资质 | 具有中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理单位证书，甲级得5分，乙级得3分，丙级得1分； | 5分 |
| 投标人行业项目业绩情况 | 2016年以来独立承担的项目业绩情况：具有大数据项目监理案例： - 项目建设规模400万（含）以上，每个2分； - 项目建设规模300万（含）以上，400万以下，每个1分； - 项目建设规模200万（含）以上，300万以下，每个0.5分； - 项目建设规模200万以下，得0分。 以上合计得分最高10分。【业绩情况需提供合同关键页（首页、合同期、合同金额和盖章页）扫描件，时间以合同签订时间为准。】 | 10分 |
| 本地化服务能力 | 投标人在使用地区设有长期稳定的服务机构，服务便捷：投标人在广州服务本地化，得5分；无得0分。 | 5分 |
| 投标人荣誉 | 1. 具有有效的全国商品售后服务认证证书，认证范围需含：信息系统工程监理及相关信息技术服务，得5分； 2. 具有央行企业征信业务经营备案的第三方信用评级机构出具的企业信用AAA证书,得5分。 以上合计得分最高10分。 | 10分 |
| 投标人机构要求 | 1.投标人派驻不少于（含）1名专职驻场人员到采购方单位，总监理工程师代表必须驻场，驻场人员必须专职从事本项目监理工作。驻场人员均要求具有人社部门颁发的信息系统监理师和项目管理师证书。完全满足以上要求的得8分；不满足得0分。 2.监理团队不少于3人，最少1个团队成员拥有工业和信息化部人才交流中心颁发的全国计算机软件架构专业人才证书，得2分，没有不得分。 | 10分 |
| 项目驻场监理能力水平 | - 能力水平：大学本科或以上学历且信息系统监理师证书、信息系统项目管理师证书、PMP证书，每个得2分。最高得6分。 - 具有国家人力资源和社会保障部相关部门颁发的软件评测工程师证书，得5分。 - 具有PRINCE2 Practitioner证书，得5分。 - 具有300万元（含）以上投资规模信息化项目监理经验每个2分，最高4分。（提供相关证明文件） 本项的项目经验不重复计分。 须提供资格证书及在本公司任职的外部证明材料（如有关部门打印日期在本项目投标截止日之前连续六个月的《投保单》或《社会保险参保证明》，或单位代缴个人所得税税单等。） | 20分 |
| 项目总监理工程师能力水平 | - 能力水平：大学本科或以上学历且具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全保障人员认证注册证书（注册方向：风险管理专业级）或以上，得5分 - 具有全国计算机技术与软件专业技术资格“信息安全工程师”证书，得5分； - 具有国家人力资源和社会保障部相关部门颁发的软件测试工程师证书，得5分； - 具有500万元以上投资规模信息化项目监理经验，得5分；（提供相关证明文件） 须提供资格证书及在本公司任职的外部证明材料（如有关部门打印日期在本项目投标截止日之前连续六个月的《投保单》或《社会保险参保证明》，或单位代缴个人所得税税单等。） | 20分 |

- 评审流程

（1）初步评审：对报价书的符合性及有效性进行初步评审并复查报价文件的符合性及有效性。初步评审不合格的报价书视为无效报价，不得进入后续评审阶段。评审内容包括但不限于以下项目：

①是否按照规定打印或填写、装订，字迹清晰；

②法定代表人或获授权代表的署名及报价单位的公司印鉴是否齐全；

③是否按照要求填写各清单项目的单价及总价，有无算术错误；

④资质是否符合比选文件要求，是否按照要求提供其他有关报价资料；

⑤是否符合比选文件的各项实质性要求，无重大偏离。

（2）商务技术标评审：对报价文件的商务技术文件进行评审，评审内容包括但不限于以下项目：

①组织机构、企业资质及专业技术力量能否满足需要；

②能否帮助比选单位实现既定目标。

③报价单价及总价是否合理；

④是否提出偏离比选文件要求的特别声明；

⑤是否符合比选文件规定的其它条件；⑥

（3）计算综合得分：评审委员会分别就各个报价人的报价及其对比选文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其报价和商务技术得分。各评委的报价、商务技术得分的算术平均值即为该报价人的报价、商务技术得分。将各报价人的报价得分和商务技术得分相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的报价人为第一成交候选人，综合得分次高的报价人为第二成交候选人。

- 成交及授标

比选人按照评审报告中推荐的成交候选报价人顺序确定成交报价人；并向成交人发出《成交通知书》。

- 授予合同

- 领取《成交通知书》30天内，成交人与比选人签署合同协议书。

- 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署加盖公章后生效。

- 比选人保留在授予合同时对项目范围予以增加或减少的权力。

- 报价文件格式

报价文件应包括但不限于以下各项内容，请按以下要求的顺序制作。

- 报价函

- 咨询服务费报价清单表

- 法定代表人资格证明

- 授权委托书

- 营业执照

- 资格证书

- 近3年类似项目业绩

- 项目负责人相关经验及业绩

- 人员配备一览表

- 工作方案

应包括服务内容及成果文件大纲，根据比选文件及报价人对项目的理解填写，格式自定。

- 比选文件规定提交的其它资料，格式自定。

（以下表格格式仅供参考，报价人可根据实际情况调整。）

一、报价函

广州市公共交通集团有限公司：

我公司收到广州市公共交通集团有限公司大数据共享与管理平台建立项目比选文件，经详细研究，我公司决定参加报价。

1、愿按照比选文件中的要求，提供比选所需的资料及技术服务。如果我公司的报价书被接受，我公司将履行比选文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成大数据共享与管理平台监理服务任务。

2、本次报价的总金额为人民币（大写）            元，（小写）           。（包括完成该项目成本[含人工、差旅、交通、食宿、人员补贴等]、企业税费、利润、保险、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有的费用）

3、我公司保证报价在后期合同执行过程中保持不变。

4、我公司认为贵公司有选择或拒绝任何报价者成交的权利。

6、我公司承诺该项报价在开标后的全过程中保持有效。

7、本报价文件和成交通知书将构成约束我们双方的合同的一部分

报价单位：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

：

：

：

：

：

二、咨询服务费报价清单表

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备工作 | 制定工作原则、方案及内容 |  |
| 2 | 项目建设过程监理方案 |  |  |
| 3 | 项目验收监理方案 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：成果文件应满足比选文件第二章第五点“项目范围”和第六点“比选范围”的内容。投标人可根据以上招标内容自行填报。

报价单位：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

三、法定代表人资格证明

我   （姓名）  系         （报价人名称）           的法定代表人，以本公司的名义参加广州市公共交通集团有限公司大数据共享与管理平台监理项目报价活动。并在报价和合同谈判中签署一切文件和处理与之有关的一切事务。特此证明。

报价人：（盖章）

日期：         年        月         日

附法定代表人身份证：

四、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                （报价人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司代表人，以本公司的名义参与                             项目报价活动。报价代理人在报价和合同谈判中签署一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权，特此委托。

报价人：            （盖章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日期：       年      月      日

附代理人身份证：

五、近3年来类似项目业绩一览表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 主要业绩名称 | 业绩简介 | 项目负责人 | 合同额 （万元） | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注 类似业绩以合同扫描件为准。

报价单位：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

六、项目负责人相关经验及业绩

项目名称：

比选编号：

| 姓名 |  | 年龄 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高学历 |  | 专业 |  | 职称 |  |
| 相关注 册资格 |  |  |  |  |  |
| 工作 简历 |  |  |  |  |  |
| 承担相关项目业绩状况 |  |  |  |  |  |

附上有关个人学历、学位、职称等证明文件（扫描件，并加盖公章）

报价人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日    期：      年   月  日

七、人员配备一览表

项目名称：

比选编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 最高学历 | 相关注 册资格 | 拟承担工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：报价人应附上有关个人学历、学位、职称等证明文件（扫描件，并加盖公章）

- 合同协议条款

# 广州市公共交通集团有限公司大数据共享与管理平台监理项目合同

甲方：

乙方：

因广州市公共交通集团有限公司大数据共享与管理平台项目（下称“大数据平台”）建设在即，为对大数据平台建设的过程和结果更好地管控，甲方委托乙方开展对大数据平台做好监理服务。现根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，本着平等互利和诚实信用的原则，经甲乙双方充分协商一致，签订本合同，约定共同遵照执行。

第一条 工作任务范围

广州市公共交通集团有限公司大数据平台监理服务。

第二条 工作内容

（一）总体要求

投标人的监理方案需涵盖从施工到工程竣工验收全过程，包括建设内容、监理要求、监理内容、质量管理方式、组织实施、进度安排、培训与售后服务、工程分阶段验收和竣工验收等。监理方案应明确监理的各项运行，包括监理人员的相关资料、职能分配及工作流程，各项监理工作的相关负责人等，并认真履行全过程监理职责。

在项目进入实施阶段后，监理方应建立良好的协调和沟通机制，以及必要的工作制度，加强建设单位与承建单位之间的多方沟通，使承建单位能够更全面、准确的了解建设单位的实际需求。同时，监理方应让建设单位及时了解项目的进展情况，建立与建设单位、承建单位之间的良好合作协调机制，形成合力，高质高效完成项目建设。

项目建设的全过程需有一套明确、合理、可行的标准、规程和检验方式，以及相应的监管办法。监理方需提供监理本工程所需的监理工具。

监理方应保证项目的关键技术指标在项目实施过程中处于受控状态，及早预测可能影响实施计划的各种因素，及时预防和纠正可能影响系统功能和性能所出现的问题,确保项目保质、按期和在合理的资金预算范围内进行实施建设。

监理方应对工程质量水平进行综合评定。提交建设单位所需要的工程质量技术文档，包括监理日报、周报、月报、测试文档、测试报告和竣工报告等。

（二）监理范围

根据本项目招标文件及委托监理合同中明确规定委托的监理工作范围，在广州市公共交通集团有限公司授权的范围内，对广州市公共交通集团有限公司大数据共享与管理项目进行设计、实施、验收工程监理，监理过程严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量和投资进行有效的控制和管理、督促、检查承建单位落实安全、质量保证措施，做好组织协调工作，为广州市公共交通集团有限公司提供技术、经济和法律等方面的咨询服务，协助实现预定的合理建设目标：

1．硬件设备及系统集成监理

本监理项目包括为硬件安装和系统集成提供监理服务，具体的监理工作包括：

- 对所有设备从订货到验收的全过程进行监督；

- 对本项目硬件设备进行到货验收、安装调试和系统集成的监理、运行监测、验收测试。

- 对硬件设备安装调试计划及集成方案进行审核；

- 对设备及系统软件的安装调试进行全过程监督；

- 对系统集成结果进行验收监理。

- 系统集成方案的审核和确认；

- 审核关键设备、系统软件选型方案，协助系统集成商和建设单位进行选型；

- 对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

- 对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；

- 对系统集成进行总体验收。

2.软件开发监理

要求监理方对整个大数据共享与管理平台体系软件开发的全过程提供以下的监理服务。

- 审核项目开发方案中的主要功能是否符合用户需求，软件系统架构能否优化；

- 协助建设单位组织审核实施方案技术上是否可行，是否与项目建设合同相符，是否符合相关的法律、法规和标准；

- 对软件开发包括需求调研与分析、系统设计、开发实现、系统部署、测试、试运行、验收和质保期等阶段进行监督管理。

- 对项目实施计划、实施方案、软件需求说明书及系统设计方案提供咨询设计和审核意见、对各项目实施进度和质量控制提出可行方案。

- 对承建单位内部测试方案、测试工作的督促检查;测试用例的编写及检查;并组织三方共同进行功能测试及性能测试。

- 审核系统整合方案，提出技术改进意见等。

3.技术培训监理

工程项目投入使用前，监理方将协助建设单位督促承建单位完成向本项目涉及的使用人员提供相应的操作培训，确保系统正确使用，监理方提供的监理服务和要求如下：

- 督促承建单位确定培训的类型、水平以及需要培训人员的类别。制订实施进度安排、资源需求和培训需求的培训计划，并形成文档、提交建设单位。

- 监督承建单位按照计划的要求开展培训阶段的活动。

- 对培训进行记录并保存，并将有关文档提交建设单位。

- 评价培训效果,形成监理意见，并提交建设单位。

- 收集整理培训中提出的用户需求变更以及培训变更等事宜。

4.其它相关的监理内容

- 进行工程实施过程监理，执行阶段性质量控制措施，并做监理日志；

- 发起召开项目实施会议，编写会议纪要，并发送相关各方签收确认；

- 及时处理承建单位提交的工程关键环节实施申请；

- 审核承建单位提交的工程阶段性报告；

- 处理工程变更申请，促使工程变更合理、受控；

- 组织对承建单位提供的主要设备、产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录；

- 对项目进度进行把控，促使项目在合同工期内完工；

- 对项目资金使用情况进行监控，严格把控项目变更成本；

- 按照既定程序处理工程中出现的质量事故；

- 建立项目沟通和协调机制，积极促进各方协作，推动项目的实施进展；

- 做好项目过程的合同管理工作；

- 做好项目过程的信息管理和协调工作。

（三）各阶段监理工作要求

1.需求分析阶段的监理

需求分析阶段监理工作的总体要求为：

- 督促承建单位实施制定详细的需求调研、需求分析计划并提交建设单位。

- 监督承建单位按照计划开展系统需求分析活动。

- 协助建设单位及承建单位定义并分析系统建设目标，包括定义并分析业务流程再造、业务持续改进、信息资源规划及业务指标评价体系。

- 对系统需求规格说明书编制及其变更的监理参照文档管理监理和配置管理监理过程。

- 协助建设单位通过评审、确认、联合评审等方式评价系统需求。

- 监督承建单位解决系统需求分析中发现的问题和不合格项，并形成监理意见、提交建设单位。

2．设计阶段的监理

监理方应监督承建单位使用合理、先进的方法和工具去实施一系列软件设计工程任务，以便建立和维护软件的设计阶段产品。

- 协助建设单位审查承建单位的项目计划，确保项目计划的合理性、可行性，并满足服务合同要求。

- 协助建设单位评审承建单位的项目的总体设计方案、概要设计、详细设计、数据库设计等主要设计文档，促使总体设计方案满足项目的系统需求和有关的法规、标准，并符合服务合同要求，确保需求合理、有效、完整、准确。

- 检查系统结构设计书包，并形成监理意见、提交建设单位。

3．准备阶段的监理

- 审核承建单位制定的《项目开发实施计划》；

- 编制监理规划和监理实施细则；

- 确定项目各方的组织结构、人员分工与职责，同时明确项目各项控制、管理和协调的机制；

- 协助建设单位进行项目前期工作的准备，包括现场工作环境和调研的准备。

- 督促建设单位和承建单位适时对项目计划及有关附属计划进行评审，并及时取得各方对项目计划的书面批准和承诺。

4.实施阶段的监理

本阶段主要进行设备安装、软件编码、单元测试、集成测试等工作内容。监理方须控制设备安装、软件编码及项目测试的工程进度，监督设备安装、软件编码及单元测试的质量，使得项目实施阶段的工作能可靠、高效的实现设计的目标，同时符合施工过程规范的要求。此阶段监理的主要任务包括：

- 督促承建单位制订设备安装、软件编码、接入、集成测试的实施计划，确保测试方法完整、有效。

- 监督承建单位按照计划的要求开展设备安装、软件编码活动。

- 监督承建单位按照测试需求和进度安排进行测试。

- 验证软件功能、性能、文档等与设计文档的一致性。

5．初验阶段的监理

本阶段监理方须检查合同履行情况、系统建设期间产生的文件和技术文档是否完善，是否达到初步验收的要求。如果达到初步验收要求，审核初步验收测试方案，并细化成验收实施方案，报建设单位批准。监理方参与验收，听取各方的工作报告，审阅工程档案资料并实地查验信息系统运行情况，并对信息系统设计、实施和设备质量等方面做出全面的评价和测试。

（1）系统初验的监理必须做到：

A.监理方需对承建单位的初验申请进行审查。初验条件应符合合同规定的初验条件，还应包括如下内容：

a) 软件实施工作已经结束；

b) 合同规定的各类文档齐全；

c) 软件产品已置于配置管理之下；

B.监理方需审查承建单位提交的验收方案的符合性（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收流程、验收环境等）及可行性。

C．监理方需对承建单位提交的文档进行审核，并形成文档。

（2）监理方需协助建设单位通过测试软件产品在目标环境的选定区域中的适用性，以确认软件产品满足它的预期用途，评价时应参考业务指标评价体系并应考虑下列准则。评价结果应形成文档并提交建设单位。

A.与合同的一致性；

B.与系统需求的一致性；

C.与预期结果的符合程度，包括但不仅限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合程度；

D. 与业务需求的符合程度；

E. 运作和维护的可行性。

F.监理方需监督承建单位解决系统初验中发现的问题和不合格项，并形成监理意见。

6．试运行阶段的监理

系统在开发和测试完成后首先需要经过一段时间的试运行。系统试运行实际是测试的延续，检查系统的稳定性、适用性等。监理方在这个阶段的主要工作有：

- 督促承建单位制订详细的系统试运行计划。

- 协助承建单位和建设单位按照计划实施试运行活动。

- 监督承建单位配合建设单位在试运行过程中进行的用户测试，测试结果应形成文档。

- 监督承建单位解决系统试运行中发现的问题和不合格项，形成监理意见，提交建设单位。

- 对于一些重复出现的问题，督促承建单位及时解决。

7．终验阶段的监理

验收由建设单位、监理单位和承建单位三方共同成立项目测试组，对项目建设内容和项目建设质量进行评估，项目验收由专家组负责。

验收项目包括按照招标文件、承建单位投标文件和项目建设合同中所标明的建设内容，及相关的技术文档、培训教材、国家、地方和行业相关标准规范等。

在项目验收时，监理应遵循下列标准：

  - 满足项目招标文件、承建单位投标文件和项目建设合同中列举的全部要求；

  - 实现项目招标文件、承建单位投标文件和项目建设合同中列举的全部功能；

  - 达到项目招标文件、承建单位投标文件和项目建设合同中列举的全部指标。

具体的验收工作包括以下：

（1）监理方需要求承建单位按合同中的规定提供评价、评审、审核、测试和解决问题的报告，并审核是否达到合同规定的验收条件，验收条件还应包括如下内容：

A.满足初验的条件；

B. 初验合格；

C. 试运行正常并且出现的问题已经得到解决；

（2）监理方需协助建设单位根据已确定的验收策略和准则准备验收，包括准备测试用例、测试数据、测试规程和测试环境。

（3）监理方需协助建设单位对可交付软件产品或服务进行验收评审和验收测试，并形成文档。

（4）监理方需协助建设单位验收系统，评价时应参考业务指标评价体系并应考虑下列准则。评价结果应形成监理意见，并提交建设单位。

A.与合同的一致性；

B. 与系统需求的一致性；

C. 与业务需求的符合程度；

D. 与预期结果的符合程度，包括但不仅限于与信息资源规划、业务流程再造需求及业务持续改进需求和业务指标评价体系的符合程度；

（5）监理方需监督承建单位解决系统终验中发现的问题和不合格项，并形成监理意见。

（6）监理方要求承建单位按合同中的规定提供评价、评审、审核、测试和解决问题的报告，并审核是否达到合同规定的验收条件，验收条件还应包括对照建设项目的标书和合同，审核测试验收方案的符合性及可行性。

（7）依照建设合同、标书、法律、法规和标准的要求，审核系统的测试报告，确认系统最终功能和性能是否达到了验收的要求。

（8）检查承建单位所提交的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类是否符合相关标准，是否规范化。

（9）针对系统信息化工程的特殊需求，审查培训计划和评估培训效果是否达到合同要求。

8.项目移交阶段的监理

系统验收通过便可进行系统移交，此阶段监理重点是确保文档及软件的完整、版本一致，监理方主要的工作和要求如下：

- 督促承建单位提交交付文书，交付文书应包括设备交付清单、相关项目文档和必要的联系信息。

- 依据合同中的有关条款协助建设单位进行项目决算及处理相关事宜。

- 对于中途清算的项目，监理方依据合同中的有关条款，进行责任确认、损失估算、索赔方案拟定等事宜的协商，协商成功后形成项目清算报告，并监督各方签发生效。

- 协助项目参与各方完成项目总结并提交后续系统运行的建议。

- 完成项目监理总结，整理完成与项目有关的全部监理文档，并交付建设单位。

（四）质量控制

1、依据有关的招标文件、投标文件、合同和设计单位制定的广州住房公积金管理中心存量数据整理合并（监理与质量检查）采购项目技术规范书，审查、监督、控制各子项目的质量；

2、采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

3、组织软硬件工程质量、系统集成质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；

4、参与软件开发模型、开发环境的选择工作，监控软件开发过程质量；

5、监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促软件开发单位整改存在的问题；

6、参与软件开发与集成工作的测试、集成、竣工验收和交接；

7、跟踪各子项目在质保期内的运行状况，督促承建单位做好售后服务。

（五）进度控制

1、根据工程建设的要求审核承建单位的进度计划，审核项目实施进度的合理性、有效性和机动性，并对进度计划进行实时跟踪和动态监控；

2、监督检查项目进度执行情况，对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保完成项目的进度目标；

3、发现项目进度未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快进度，以使项目进度符合合同的要求；当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

4、采用先进的项目管理工具，如：WBS，甘特图等，确定各项目建设顺序，控制项目实施进度。

（六）投资控制

投资控制贯穿于可行性研究、设计、实施、验收、投入使用以及系统运行维护等阶段，投资控制不能脱离技术管理和进度管理独立存在，相反要在成本、技术、进度三者之间做综合平衡。及时、准确的成本、进度和技术跟踪报告，是项目经费管理和成本控制的依据。

1、动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

2、审查项目进度款申报；

3、严格控制和审查需求变更，核算成本和变化量，报建设单位审批；

4、审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算；

5、通过对实施过程的监督，确保投资控制在预算之内；

6、当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

（七）信息管理

本项目建设过程中，会产生大量的文档资料，包括各类设计施工文件、监理工作文件、会议记录、总结报告等，这些文件资料是进行项目管理、合同管理、项目维护、向上级汇报工作的依据，有些还涉及知识产权问题，监理单位务必做好对文档资料的管理工作，在工程各阶段产生上述关键文档均需按程序归档，需归档的文件清单、责任人和归档时间在监理业务流程必须有明确规定，主要工作包括：

1、及时向建设单位提交反映项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

2、建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

3、督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、代码、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

4、审查承建单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与建设单位之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具意见；

5、采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向建设单位、承建单位、设计单位提出独立、公正、公平的意见建议或解决方案；

（八）组织协调

1、监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

2、建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（九）信息安全管理

1、督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；

2、组织信息安全事故的调查与处理；

3、建立软件开发与系统集成的信息安全管理工作目标和管理流程；

4、运用ISO27001标准，提高项目整体的信息安全水平。

（十）项目文档管理

1、督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、程序代码、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收，确保软件工程中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化。

2、监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。

（十一）项目监理测试要求

本项目建设是综合性信息系统工程，为了保障系统建设质量，本项目监理要求在完成常规的项目监理工作时，加强监理测试工作，尤其要加强开发接口软件应用系统性能监控测试。要求投标方提供完整的测试方案，并响应相应的技术指标。

为保障系统用户稳定、顺畅的使用效果，对项目涉及档案电子化整理、档案开发接口软件、档案数据整理、数据与公积金新系统对接，在系统试运行期间需要提供信息网络系统测试、信息应用系统测试、信息应用服务性能管理检测，针对系统的可用性、执行效率，运行风险进行检测。通过智能技术手段对平台的运行性能和健康状况进行实时、有效的监控，实现从用户端到后端应用、数据库的性能监控及分析，对应用整体健康状况进行可视化监控，发生故障能自动告警，并可智能分析故障的原因，并可深入到网络数据包及程序代码，找到问题根源，为提高和优化业务系统的性能提供有力技术手段，缩短故障排查和解决的时间，提高故障解决的效率。

通过系统性能监控及故障诊断工具，满足以下但不仅限于以下功能：

真实用户体验监控：实时监控和分析真实用户的可用性状态，包括应用响应时间和可用性等。

提供信息网络系统测试、信息应用系统测试、信息应用服务性能管理检测工具服务：

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轻量级代理技术 | 监测工具的安装及拆卸要求能够快速实施，不能影响业务系统的正常运作； 代理技术对监测主机的资源消耗不能大于5% 监测工具运行过程中应用服务的正常使用不能造成干扰或影响； |
| 2 | 监测过程支持7X24小时不间断开展 | 为真实掌握系统的用户访问情况，要求监测工具开始运行时，信息系统所有的访问都能进行监测、记录。 |
| 3 | 代码级深度性能诊断 | 监测工具要求能够开展深度代码诊断和分析，跟踪记录每个交易的代码级上下文联系，以及对于资源的消耗。提供系统功能截图。 |
| 4 | 端到端全交付链监测 | 系统必须能够实行端到端的整体可视化监测，而不是对组成原件的孤立检测；应用服务运行过程终端调用到的相关软件服务、硬件组件，这些组件之间的交互关系都要实时将交易路径以清晰的图形化进行展示。提供系统功能截图。 |
| 5 | 应用监控测试 | 测试工具支持自动发现中间件中运行的应用，实时收集应用的性能数据，包括响应时间，单位时间的请求次数，错误数，错误率，并发执行数，超时挂起的数量。上述单位时间的最小15秒，可以汇聚为分钟、小时等单位。提供系统功能截图。 |
| 6 | 主机环境监控测试 | 提供测试工具监控主机的性能服务，包括按照主机的健康度，例如是否正常，较慢，很慢，挂起等状态，以及状态之间的变化趋势。提供系统功能截图。 |
| 7 | 分析测试 | 当应用或者交易的性能发生变化或者违背健康（变慢或者挂起等），测试工具会自动收集交易的详细执行过程信息，提供详细的分析能力，帮助监控人员理解性能问题的原因。交易过程的详细信息包括当前交易的健康状态（例如变慢还是挂起，还是性能变化超出基线），该交易的执行时长，执行时间，执行的中间件，主机，所属业务过程，进程／线程信息，请求GUID（用于追踪跨JVM的分布交易过程。提供系统功能截图。 |
| 8 | 应用拓扑图 | 测试工具需支持自动发现应用的执行拓扑图，自动发现从客户前端到后端（数据库，外部调用等）等调用关系，在拓扑图上实时显示应用组件的性能状态。便于监控人员快速发现问题以及隔离定位问题的根源。提供系统功能截图。 |
| 9 | 错误和异常监控测试 | 测试工具需支持自动收集发生错误和异常的业务交易过程的执行细节，供监控人员查看执行的错误详细信息。可以按条件搜索查看错误交易过程的列表。选择任一错误交易查看错误详细信息：开始时间，错误类型和信息，错误栈，请求URL，执行所在的中间件容器，主机。提供系统功能截图。 |

（十二）监理人员要求

本项目监理的特点是技术涉及面广，涉及到项目的各个阶段，因此要求中标人必须配备专业齐全、经验丰富的监理人员团队为本项目提供监理服务，本次监理项目实行总监理工程师负责制，并要求中标人派出1名现场总监代表及2名现场监理工程师。其中现场总监代表必须驻场。

1、现场监理工程师应具备相应专业知识和实践经验，能满足本项目监理需要，并保证专职从事本项目监理工作。

2、中标人须保证派出的本项目监理人员要与投标文件中提供的监理人员名单一致，并专职从事本项目监理工作。若需更换监理人员的，必须提前10个工作日书面报建设单位批准后方可更换，替代人员必须具有与原监理人员相当或更高的资质和能力。原则上不允许中途更换总监理工程师。

3、出现下列情况之一的，中标人必须在3个工作日内书面通知建设单位：

（1）工作人员辞职或解聘；

（2）监理工程师受取消监理工程师资格处分的；

（3）其他原因已不适合在本项目中做监理工作的。

4、建设单位有权书面要求中标人撤换任何不称职的监理人员，更换人员必须具有与原工作人员相当或更高的资质和能力。

5、在项目建设阶段，监理团队须全程在甲方指定的地点工作；

6、未经允许，中标人不得将建设单位提供的所有项目资料擅自带离现场。

第三条 时间进度

根据甲方需要，及时提供监理意见和建议，督促大数据共享与管理平台项目建设单位按质按期完成项目建设。项目监理工期自公交集团大数据共享与管理平台开始建设起，至平台建设验收完成止。

第四条 甲方义务

1、对乙方开展咨询工作给予充分的配合和提供协助。

2、派出熟悉项目情况的有关人员配合乙方工作，在场地、交通等必要的工作条件方面给予乙方便利。

3、按本合同约定向乙方支付咨询服务费用。

第五条  乙方的义务

1、除因本合同约定咨询事务的需要，乙方对甲方提供资料负有保密责任。未经甲方书面同意，乙方不得将资料提供给第三人。

2、自本合同书生效之日起次日，乙方应派出专业团队按照合同的工作内容要求全力开展咨询工作。

3、乙方收到甲方分期支付的咨询服务费用后，应当按规定开具符合甲方财务要求的税务发票。

第六条、咨询服务费用支付

1、合同金额

本合同的咨询服务费共计人民币大写　　　　　      元（小写￥　　　　　　　元。

咨询服务费用包含相关沟通协调费用、工作人员工资、交通费、差旅费、食宿费、通讯费、人员补贴等费用以及该咨询费用所对应的税费、利润、保险、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有的费用。

2、支付方式

（1）项目启动阶段：合同签订后，甲方在十个工作日内向乙方支付总服务费用的30%，即人民币      元。

（2）项目建设阶段：大数据共享与管理平台建设项目试运行后，甲方在十个工作日内向乙方支付总服务费用的40%，即人民币      元。

（3）项目验收阶段：大数据共享与管理平台建设项目终验后，在十个工作日内向乙方支付总服务费用的30%，即人民币      元

3、如监理工作因甲方需要中途停止，甲方将根据乙方的实际工作量和项目进度情况，双方进行协商，确定结算费用并支付费用余额。

4、乙方账户资料

乙方开户名称：

乙方开户银行:

乙方开户账号:

如乙方账户资料更改，应及时通知甲方。

第七条  违约责任

1、如甲方提供虚假的资料，应承担提供虚假资料的责任。

2、如乙方违反第五条的有关保密的要求而对甲方造成损失的，应承担相应的法律责任并赔偿给甲方造成的损失。

3、如甲方没有按本合同的要求支付咨询服务费用，每延迟一天需按应付费用的万分之一向乙方支付违约金。

4、如乙方没有按本合同的要求提交咨询成果，每延迟一天需按应收款项的万分之一向甲方支付违约金。

第八条  合同争议

甲方和乙方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商解决不成的，通过广州仲裁委员会按照届时有效的仲裁规则仲裁解决。

第九条  合同的签订及生效

本合同签订地为广州市，自双方在本合同文本上签署盖章之日起生效。

第十条  本合同一式肆份， 甲乙双方各执贰份，均具同等效力。

第十一条　本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方授权代表签字认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人或授权代理人：

地址：

电话：

传真：

乙方：

法定代表人或授权代理人：

地址：

电话：

传真

签订时间：二○一九年   月   日

- 评审附表

符合性审查表表

| 审查项目 | 要求 | 报价人A | 报价人B | 报价人C | 报价人D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1.符合比选文件中合格报价人的要求 |  |  |  |  |
|  | 2.参选文件份数符合比选文件要求。 |  |  |  |  |
|  | 3.对报价项目的关键、主要服务内容，报价人没有报价漏项。 |  |  |  |  |
|  | 4.报价文件盖章、签字有效。 |  |  |  |  |
|  | 5.报价文件按规定提供有效的法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书原件； |  |  |  |  |
|  | 6.报价文件按规定的格式、内容和要求填报。 |  |  |  |  |
|  | 7.其他。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：1.报价人分栏中填写“√”表示该项符合比选文件要求，“×”表示该项不符合比选文件要求，“○”表示无该项内容；

2.结论栏中填写“通过”表示该报价人报价文件符合比选文件要求，“不通过”表示该报价人报价文件不符合比选文件要求。

评委集体签名：

签 名  日 期：    年   月   日